# Estado de cumplimiento — Objetivos 1 a 10

CRM Ambiental Alcaldía de Envigado
Referencia: propuesta técnica vs. implementación actual
Entorno: EspoCRM custom en Docker, 7 casos, 3 actas, 3 plantillas documentales, 5 usuarios operativos.

## Leyenda de estado

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Listo | Implementado y operativo |
| Parcial | Existe, pero incompleto o sin evidencia formal |
| Pendiente | No implementado o no iniciado |
| Proceso | Depende de capacitación, actas, firmas u otra gestión no técnica |

## Objetivo 1 — Diseñar la estructura técnica del CRM ambiental

Estado general: Parcial (aprox. 60%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Crear modelo entidad-relación | Parcial | Modelo implementado en código: Case, Contact, Account, ActaVisita, ActuoArchivo, Document, Meeting, Task, Team, User, con sus relaciones. Falta el entregable formal (diagrama ER publicado). |
| Definir auditoría de cambios | Parcial | EspoCRM trae auditoría nativa (stream, createdAt, modifiedBy). Varios campos custom tienen audited activo. No hay política de auditoría documentada como entregable. |
| Definir tablas de casos, terceros, documentos, comunicaciones y estados | Parcial | Casos, terceros, documentos y estados: sí. Comunicaciones: parcial (notificaciones + stream; no hay módulo formal de comunicaciones). |
| Definir relaciones y permisos | Listo | Roles (Inspección, Radicación, Asignador, Patrullero), hooks ACL, filtros obligatorios por rol, permisos de campo por script. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Modelo de datos | Parcial — existe en metadata/código, no como documento formal |
| Diagrama de arquitectura | Pendiente |
| Diccionario de datos | Pendiente |

## Objetivo 2 — Crear el módulo de registro de casos ambientales

Estado general: Listo (aprox. 85%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Diseñar formulario de caso | Listo | Formulario extenso: peticionario, infractor, queja, registro Excel Alcaldía, radicación, etc. |
| Validar campos obligatorios | Listo | Hooks de validación al guardar (solicitud completa, tipos de persona, enums). |
| Asociar caso a tercero y dependencia | Parcial | Tercero: sí (Contact/Account, lookup por cédula/NIT). Dependencia: parcial (tema/recurso, zona, equipos; no hay entidad “Dependencia” explícita). |
| Guardar historial inicial | Listo | Stream del caso, notificación al crear, estado inicial automático. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Caso piloto creado | Listo — hay 7 casos en base de datos |
| Capturas de formulario | Pendiente de recopilar |
| Pruebas de registro | Parcial — funcional en operación, sin acta formal de prueba |

## Objetivo 3 — Capacitar a funcionarios en operación del CRM ambiental

Estado general: Proceso (aprox. 30%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy |
| --- | --- | --- |
| Crear caso piloto | Listo | El sistema lo permite; hay casos reales |
| Cambiar estados | Listo | 8 estados configurados |
| Cargar documentos | Parcial | PDFs generados automáticamente; carga manual limitada |
| Registrar comunicaciones | Parcial | Notificaciones sí; módulo de comunicaciones formal no |
| Revisar dashboards y reportes PDF | Parcial | Dashboard sí; PDFs por formato sí; reportes gerenciales formales no |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Lista de asistencia | Pendiente |
| Ejercicio práctico | Pendiente |
| Acta de capacitación | Pendiente |

## Objetivo 4 — Permitir asignar responsables internos a cada caso ambiental

Estado general: Listo (aprox. 80%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy |
| --- | --- | --- |
| Definir roles internos | Listo | Inspección, Radicación, Asignador, Patrullero |
| Implementar campo responsable | Listo | Campo assignedUser con lógica post-radicación |
| Registrar asignaciones y reasignaciones | Parcial | Notificación al asignar; stream nativo; sin historial dedicado de reasignaciones |
| Filtrar casos por responsable | Listo | Filtro misCasos, ACL patrullero, dashboard filtrado |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Caso con responsable asignado | Listo |
| Historial de reasignación | Parcial — vía stream |
| Vista por responsable | Listo |

## Objetivo 5 — Crear trazabilidad cronológica integral por caso

Estado general: Parcial (aprox. 70%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy |
| --- | --- | --- |
| Registrar eventos automáticos | Parcial | Hooks de estado, notificaciones, generación PDF; no hay log de eventos unificado |
| Mostrar línea de tiempo por caso | Listo | Panel “Línea de tiempo” en detalle del caso |
| Incluir cambios de estado, documentos y comunicaciones | Parcial | Estados sí; documentos en panel de formatos; comunicaciones parcial |
| Validar trazabilidad con caso piloto | Parcial | Funciona en casos reales; sin acta de validación formal |

## Objetivo 6 — Implementar control de tiempos y vencimientos Estado general: Parcial (aprox. 75%) Actividad; Estado; Qué hay hoy. Definir reglas por tipo de caso y estado; Parcial; Alertas por fecha de vencimiento; reglas formales por tipo/estado no documentadas. Implementar semáforos; Listo; Dashboard con semáforo de vencimiento. Crear alertas internas; Listo; Notificaciones + job diario de alertas. Probar casos vencidos, próximos y al día; Parcial; Lógica implementada; pruebas formales pendientes. Evidencias Evidencia solicitada; Estado. Reglas documentadas; Pendiente — solo en código. Capturas de semáforos; Pendiente de recopilar. Pruebas de alertas; Parcial — sistema activo. ## Objetivo 7 — Configurar notificaciones del CRM Estado general: Parcial (aprox. 80%) Actividad; Estado; Qué hay hoy. Definir eventos notificables; Listo; Nueva solicitud, radicado, asignación, vencimiento, finalizado, acta. Crear plantillas de mensaje; Parcial; Mensajes custom en hooks y vista de notificaciones; sin matriz formal. Configurar destinatarios; Listo; Por rol/usuario en hooks PHP. Probar notificaciones internas y externas; Parcial; Campana operativa; email depende de SMTP. Evidencias Evidencia solicitada; Estado. Plantillas; Parcial — en código. Capturas/correos de prueba; Parcial — campana sí; correos dependen SMTP. Matriz de eventos; Pendiente. ## Objetivo 8 — Implementar gestión documental del CRM Estado general: Parcial (aprox. 75%) Actividad; Estado; Qué hay hoy. Definir tipos documentales; Listo; Categorías: Formato solicitud, Acta de visita, Actuo archivo. Cargar archivos por caso; Parcial; PDFs generados automáticamente; carga manual limitada. Indexar documentos; Parcial; Categorías + adjuntos EspoCRM. Organizar docs técnicos y administrativos; Parcial; Módulo Documentos + PDFs en caso. Validar consulta y descarga; Listo; Entry points PDF + listado Documentos. Evidencias Evidencia solicitada; Estado. Caso con documentos asociados; Listo. Matriz documental; Pendiente. Pruebas de cargue y consulta; Parcial — descarga sí; cargue manual parcial. ## Objetivo 9 — Verificar relación técnica con sistemas institucionales Estado general: Pendiente (aprox. 15%) Actividad; Estado; Qué hay hoy. Identificar sistemas relacionados; Pendiente; No hay documento de análisis. Definir integraciones o restricciones; Parcial; Excel Alcaldía (export/sync); formulario web caído. Documentar no conflicto; Pendiente. Validar con responsables técnicos; Pendiente.

# Objetivos 11 a 20 — Estado de cumplimiento

CRM Ambiental Alcaldía de Envigado
Formato: propuesta vs. implementación actual (sin modificar el sistema)

## Objetivo 10 — Validar el CRM con usuarios reales internos

Estado general: Proceso (aprox. 35%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Preparar casos de prueba | Parcial | Hay 7 casos, 3 actas y 5 usuarios operativos (juan.inspeccion, edwin.radicacion, julian.asignador, patrullero.1, patrullero.2). Sirven como piloto, pero no hay paquete formal de casos UAT. |
| Ejecutar sesión UAT | Pendiente | No hay acta ni registro de sesión UAT formal. |
| Registrar hallazgos | Pendiente | No hay matriz de hallazgos documentada. |
| Priorizar ajustes | Pendiente | Ajustes se han hecho de forma iterativa (desarrollo), no vía proceso UAT estructurado. |
| Cerrar errores críticos | Parcial | Varios bugs corregidos en operación (radicado, notificaciones, documentos, equipos), pero sin trazabilidad UAT. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Acta UAT | Pendiente |
| Lista de asistencia | Pendiente |
| Matriz de hallazgos y cierre | Pendiente |

## Objetivo 11 — Preparar procedimiento de migración de datos previos al CRM

Estado general: Parcial (aprox. 40%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Identificar fuentes previas | Parcial | Existe integración con Excel Alcaldía (excelAlcaldia.xlsx, export/sync). Scripts de backup/restore y purge en scripts/. No hay inventario formal de fuentes legacy. |
| Definir plantilla de carga | Pendiente | No hay plantilla estándar de migración masiva de casos/terceros. |
| Definir reglas de limpieza | Parcial | Scripts de migración (migrate-drop-case-categoria-tipo.php, purge-crm-data.php) limpian datos obsoletos. Reglas no documentadas como procedimiento. |
| Definir procedimiento de carga y validación | Pendiente | No hay plan de migración formal ni piloto documentado. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Plan de migración | Pendiente |
| Plantilla de carga | Pendiente |
| Prueba piloto | Parcial — datos de prueba en BD, no migración desde sistema anterior |

## Objetivo 12 — Centralizar actuaciones por tercero en una vista única

Estado general: Parcial (aprox. 65%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Definir datos del tercero | Listo | Contact (persona natural) y Account (persona jurídica) con campos custom: documento, barrio, municipio, NIT. |
| Relacionar casos con tercero | Listo | Hooks SyncPeticionarioToContact, SyncPerjudicanteParty; API buscarParte; lookup por cédula/NIT al crear caso. |
| Crear vista consolidada de historial | Parcial | Existe lógica de casos asociados (PartyCasosService, panel casos-relacion.js). No hay expediente único completo con todas las actuaciones del tercero en una sola pantalla madura. |
| Validar consulta persona natural y jurídica | Parcial | Tipos de persona en formulario de caso; búsqueda por documento operativa. Validación formal pendiente. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Expediente de prueba | Parcial |
| Vista consolidada | Parcial — base implementada, no expediente integral |
| Pruebas de consulta | Parcial |

## Objetivo 13 — Mejorar calidad de datos y evitar duplicidad de registros

Estado general: Parcial (aprox. 75%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Definir reglas para cédula, NIT y nombres | Parcial | Reglas en hooks; no documentadas formalmente. |
| Implementar validación de formatos | Listo | ValidatePersonaTipoOnSave, validación de enums, placeholders normalizados. |
| Implementar búsqueda previa de terceros | Listo | party-document-lookup.js + API Case/action/buscarParte antes de crear/vincular. |
| Probar casos duplicados | Parcial | Hooks PreventDuplicateDocument (Contact) y PreventDuplicateNit (Account) activos. Pruebas formales pendientes. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Reglas documentadas | Pendiente — solo en código |
| Pruebas de duplicidad | Parcial — lógica activa |
| Capturas de validación | Pendiente de recopilar |

## Objetivo 14 — Registrar comunicaciones y actuaciones relacionadas con cada caso

Estado general: Parcial (aprox. 45%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Definir tipos de comunicación | Pendiente | No hay entidad/módulo de comunicaciones con tipos definidos. |
| Asociar comunicación a caso | Parcial | Stream del caso + notificaciones cubren parte del historial, pero no registro estructurado de comunicaciones. |
| Registrar respuesta final | Parcial | Cierre vía estados Finalizado / Proceso cerrado y auto de archivo; no campo formal de “respuesta final al ciudadano”. |
| Marcar estado cerrado con evidencia | Parcial | Auto de archivo + PDF como evidencia de cierre; flujo no probado de punta a punta (0 actuos en BD). |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Caso con comunicaciones | Parcial — stream/notificaciones, no bitácora formal |
| Respuesta final registrada | Pendiente |
| Historial de cierre | Parcial |

## Objetivo 15 — Clasificar terceros y usuarios según criterios ambientales

Estado general: Parcial (aprox. 50%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Definir criterios aplicables | Parcial | Criterios implícitos: recurso/tema (cRecursoTema), zona (cZonaAlcaldia), barrio, canal de reporte. No hay matriz formal de segmentación ambiental. |
| Crear campos de segmentación | Parcial | Campos en Case y Contact; no segmentación dedicada en terceros/usuarios. |
| Implementar filtros | Parcial | Filtros de casos por estado, responsable, radicación; dashboard por tema/barrio. Filtros por criterio ambiental en terceros: limitados. |
| Probar consultas por criterio | Parcial | Dashboard filtra por recurso y barrio; pruebas formales pendientes. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Matriz de criterios | Pendiente |
| Vista filtrada | Parcial — dashboard y listas de casos |
| Terceros clasificados | Parcial — datos en casos, no clasificación maestra de terceros |

## Objetivo 16 — Crear tableros de control para seguimiento interno de casos

Estado general: Listo (aprox. 85%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Definir métricas de embudo | Listo | Dashboard con embudo de 8 estados del caso. |
| Crear indicadores por estado y tiempo | Listo | Semáforo de vencimiento, ingreso diario, radicados por día, casos por asignación. |
| Diseñar visualizaciones | Listo | dashboard.html + Chart.js: embudo, polar, barras, canal, barrios, recurso/tema. |
| Validar con casos de prueba | Parcial | Funciona con los 7 casos reales; validación formal pendiente. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Dashboard funcional | Listo — pestaña Dashboard en Inicio |
| Definición de indicadores | Parcial — implementados, no documentados formalmente |
| Capturas del panel | Pendiente de recopilar |

Complemento: en detalle de caso hay línea de tiempo y cronograma como paneles de seguimiento individual.

## Objetivo 17 — Automatizar alertas de escalamiento a supervisores

Estado general: Parcial (aprox. 55%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Definir X días por tipo de trámite o estado | Parcial | Alertas por cFechaVencimiento (vencido y ≤3 días). No hay reglas diferenciadas por tipo de trámite o estado del flujo. |
| Programar regla de inactividad | Pendiente | No hay regla de “caso sin movimiento en X días”. |
| Configurar notificación al supervisor | Parcial | Notificaciones a roles fijos (Inspección, Radicación, Asignador) en eventos clave. No hay escalamiento explícito a supervisor por inactividad. |
| Probar caso con vencimiento | Parcial | Job diario CheckCaseVencimientoAlerts + hook inmediato; 69 notificaciones en BD. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Reglas aprobadas | Pendiente |
| Alerta de prueba | Parcial — alertas de vencimiento operativas |
| Registro de escalamiento | Pendiente — no hay log de escalamiento |

## Objetivo 18 — Ubicar territorialmente los casos ambientales

Estado general: Parcial (aprox. 35%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Definir campos de coordenadas o dirección | Parcial | Dirección y barrio del peticionario/infractor; zona Alcaldía (cZonaAlcaldia). No hay campos de latitud/longitud. |
| Validar formato geográfico | Pendiente | Sin validación geográfica formal. |
| Implementar vista de mapa | Pendiente | No hay mapa integrado en el CRM. |
| Probar filtros territoriales | Parcial | Dashboard agrupa por barrio; filtros por zona en casos. No georreferenciación. |

Evidencias

| Evidencia solicitada | Estado |
| --- | --- |
| Casos georreferenciados | Pendiente — solo dirección/barrio textual |
| Mapa funcional | Pendiente |
| Capturas de visualización | Parcial — gráfica por barrio en dashboard |

## Objetivo 19 — Garantizar calidad mínima de información registrada en el CRM

Estado general: Parcial (aprox. 80%)

| Actividad | Estado | Qué hay hoy en el CRM |
| --- | --- | --- |
| Definir campos obligatorios | Listo | Validación en hooks: solicitud completa, persona tipo, enums, radicado. |
| Validar formatos | Listo | Normalización de placeholders, validación documento/NIT, siglas de radicado. |
| Implementar mensajes de error | Listo | Mensajes claros al usuario (ej. “Siglas no válidas”, campos obligatorios por rol). |
| Probar datos inválidos | Parcial | Validaciones activas en operación; matriz de pruebas |
| ## Objetivo 20 — Generar informe PDF institucional a partir del CRM Estado general: Parcial (aprox. 40%) Actividad; Estado; Qué hay hoy en el CRM. Definir plantilla SGC; Pendiente; No existe plantilla de informe institucional consolidado tipo SGC. Sí hay plantillas operativas: Formato solicitud, Acta de visita, Actuo archivo.. Mapear datos del caso, visitas y documentos; Parcial; Los generadores PDF (FormatoSolicitudGenerator, FormatoActaVisitaGenerator, FormatoActuoArchivoGenerator) mapean datos del caso y acta/actuo por separado. No hay un mapeo unificado para un solo informe institucional.. Permitir agregar análisis del caso; Pendiente; No hay campo dedicado de “análisis institucional” ni sección editable para un informe final consolidado.. Preparar campos de elaboración y revisión; Parcial; En ActaVisita existen campos de revisión (vistoBueno, observacionesRevision, fechaAprobacion, registroOficial). No están pensados para un informe PDF institucional global del caso.. Generar PDF; Parcial; Generación PDF por documento (solicitud, acta, actuo) operativa. No hay botón ni flujo de “generar informe institucional completo”.. Evidencias Evidencia solicitada; Estado. PDF de prueba; Parcial — PDFs individuales sí; informe institucional único no. Plantilla usada; Parcial — plantillas Word en files/templates/, no plantilla SGC. Caso piloto documentado; Pendiente para este objetivo específico. Nota: Lo que hoy funciona son formatos oficiales por etapa, no un informe final institucional que consolide caso + visitas + documentos + análisis en un solo PDF. ## Objetivo 21 — Configurar permisos internos del CRM Estado general: Parcial (aprox. 70%) Actividad; Estado; Qué hay hoy en el CRM. Definir perfiles institucionales; Listo; Roles operativos: Inspección, Radicación, Asignador, Patrullero, más Admin. Equipos: Patrulleros, Radicación, Recibidores.. Configurar accesos por módulo; Parcial; Scripts configure-*-entity.php, configure-radicacion-field-level.php, configure-full-access-all-roles.php. Menú global vía configure-global-tablist.php. Importante: el script de acceso amplio sobrescribe permisos de scope en cada deploy; las restricciones reales están en hooks y filtros ACL.. Probar restricciones; Parcial; Restricciones activas en operación: patrullero solo ve/edita lo suyo, asignador solo post-radicado, radicación solo campos de radicado, etc. No hay acta formal de pruebas por usuario.. Documentar permisos; Pendiente; Lógica en código y scripts; no hay matriz de perfiles como entregable formal.. Detalle de restricciones implementadas (más allá de permisos EspoCRM) Rol; Restricción principal. Inspección; Crea casos; edita registro Excel; revisa actas; auto de archivo en Finalizado. Radicación; Edita radicado/expediente; asistente de consecutivos. Asignador; Solo casos radicados; solo cambia responsable. Patrullero; Solo casos asignados a él; acta vía modal; no edita el caso. Admin; Acceso total. Evidencias Evidencia solicitada; Estado. Matriz de perfiles; Pendiente. Pruebas por usuario; Parcial — operativas con 5 usuarios, sin documento formal. Capturas de acceso; Pendiente de recopilar. ## Objetivo 22 — Verificar acceso exclusivamente institucional al CRM Estado general: Parcial (aprox. 75%) Actividad; Estado; Qué hay hoy en el CRM. Revisar rutas públicas; Parcial; El CRM principal en localhost:8080 exige login. Entry points de PDF (FormatoSolicitud, FormatoActaVisitaCaso, etc.) se invocan desde sesión autenticada. No hay auditoría formal de rutas públicas documentada.. Validar autenticación obligatoria; Listo; EspoCRM requiere usuario y contraseña para acceder al sistema. Usuarios internos activos en BD.. Documentar restricción de acceso; Pendiente; Comportamiento implementado; no hay acta ni informe de verificación formal.. Consideraciones adicionales Elemento; Estado. Acceso ciudadano al CRM; No habilitado como portal público de casos. Formulario web externo (formulario-web); Contenedor separado, actualmente inestable — no es el CRM principal. Despliegue local Docker; Entorno de desarrollo/pruebas, no expuesto como servicio público documentado. Descarga de PDFs; Vinculada al flujo interno del caso; no hay portal abierto de consulta. Evidencias Evidencia solicitada; Estado. Acta o informe de verificación; Pendiente. Capturas de acceso restringido; Pendiente de recopilar (fácil: pantalla de login, intento sin credenciales). # Resumen ejecutivo — Objetivos 20 a 22 N.; Objetivo; Estado; % aprox.. 20; Informe PDF institucional (SGC); Parcial; 40%. 21; Permisos internos del CRM; Parcial; 70%. 22; Acceso exclusivamente institucional; Parcial; 75%. Promedio implementación técnica (20–22): aprox. 62% Promedio con evidencias formales: aprox. 45% # Resumen acumulado — Objetivos 1 a 22 Bloque; Objetivos; Promedio técnico. 1–9; Estructura, casos, capacitación, asignación, trazabilidad, vencimientos, notificaciones, documentos, integración; 63%. 10–19; UAT, migración, terceros, duplicidad, comunicaciones, clasificación, dashboard, escalamiento, mapa, calidad; 57%. 20–22; Informe PDF institucional, permisos, acceso institucional; 62%. Total 1–22; aprox. 60%. |  |  |